2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目

绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.政策背景、项目内容及实施情况

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目，即在淮北市新型煤化工合成材料基地建设智能配电项目、园区污水处理结晶项目、园区智能物联项目、园区管廊工程以及园区智慧信息中心。为园区运营管理、企业服务、物业服务、办公生活等提供更加智慧化、无感知化、实时化、精准化的服务。

按照《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）的要求，我委对2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目进行了绩效评价。

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目建设期为5年，自2020年6月至 2025年5月，目前该项目正施工建设中。

2.资金投入和使用情况

2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目发行专项债券20000万元，2023年收到债券资金20000万元，截至2024年4月，债券资金支付20000万元，资金支付率100%。

(二)项目绩效目标

基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目将完善煤化工合成材料基地基础设施，改善投资环境，打造“产业规模一流、技术含量一流、产业链完整性一流、装备水平一流、绿色循环发展一流”的新型煤化工合成材料基地，建设“产品项目一体化、公用辅助一体化、物流运输一体化、环境保护一体化、管理服务一体化”的现代化工基地。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

绩效评价的目的在于为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

按照《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）以及《淮北市政府专项债券项目资金绩效管理实施细则（试行）的通知》（财债办〔2022〕167号）的文件精神，从决策、管理、产出、效益四个方面对2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目进行了综合评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系(见附表)、评价方法、评价标准等

- 1.绩效评价原则

- 本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。

- 2.评价指标体系

本次评价指标体系设计思路是以国务院、财政部、安徽省相关绩效管理文件的工作要求，按照《淮北市政府专项债券项目资金绩效管理实施细则（试行）》（财债办〔2022〕167号）文件规定，从项目决策、管理、产出和效益四个方面，综合考察安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目。绩效评价采用百分制，满分100分，分为四个等级，其中：评价得分（S≥90）为优秀，评价得分（90＞S≥80）为良好，评价得分（80＞S≥60）为中等，评价得分（S＜60）为差。

- （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

淮北煤化工基地财政局按照《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）的要求，及时部署本辖区内政府专项债券项目资金绩效评价工作，并参考《政府债券项目资金绩效评价共性指标》制定每类（每个）项目具体的绩效评价指标评分表和绩效评价基础数据表。

- 2.项目单位自评

- 淮北煤化工基地财政局组织本级项目单位对2023年期间的政府专项债券项目资金开展绩效自评，项目单位按照要求填报绩效评价基础数据表，按照绩效评价指标评分表进行自评，并撰写《政府专项债券项目绩效评价报告》。

- 3.开展现场评价

- 淮北煤化工基地在项目单位绩效自评的基础上，组织对本级2023年度政府专项债券项目资金开展现场评价，了解政府专项债券项目决策、管理、产出和效益等方面情况，对专项债券项目现场评价资金实际支出开展结构性分析。

- 4.形成综合报告

- 淮北煤化工基地财政局根据现场评价情况，结合本级项目单位的绩效自评报告及相关材料，形成2023年度政府专项债券项目资金绩效评价综合报告，并完成相关附表的填报工作。

- 综合评价情况及评价结论

- 按照《安徽省财政厅关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（皖财债〔2019〕848号）的要求，我们从“决策、管理、产出和效益”四个方面,对2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目进行了绩效评价。采取查阅资料、现场调查、综合分析等相结合的方式，本着客观、公正、实事求是的原则，对2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目进行了量化考核。评价组编制了项目绩效评价现场信息调查表，依据《2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价得分表》，2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目，综合评价得分91分，评价结果为优秀。具体得分情况如下表：

- 2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价得分表：

| - 项 目 | - 决策 | - 管理 | - 产 出 | - 效益 | - 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 标准分值 | - 22 | - 28 | - 30 | - 20 | - 100 |
| - 评价得分 | - 21 | - 23 | - 27 | - 20 | - 91 |

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况分析

1.项目立项

为了整合及优化现有资源，提高园区行政办公效率，提供面向园区的资源共享服务，加速园区产业升级，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目在前期进行充分调研、可行性论证。

- 立项依据充分性

- 项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府的决策部署，暂未发现项目与部门职责范围存在不符的情况。

- 立项程序规范性

- 项目的审批文件、审批手续基本符合相关要求，项目能提供勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复文件。

- 项目符合性

- 项目符合专项债券支持领域和方向，不属于专项债券项目负面清单的范围；项目已按要求编制了政府专项债券项目实施方案、财务评价报告和法律意见书，且"一案两书"内容完整。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目的实施，从根本上改变了园区区域性发展瓶颈。改造后，区域交通将形成对外辐射性、对内网络系统性的格局。排水管网、给水管网、电力电信管网都将与道路系统一起，实现同步完善同步改造。整体园区的基础设施提升改造，将非常有利于改善园区投资环境，带动区域经济发展，完善园区综合功能组团建设，符合园区总体规划。该项目总体目标和年度目标设定合理。

（2）绩效目标明确性

该项目实施方案，设计充分，目标清晰，将目标细化、量化成可衡量的绩效指标，实施的项目与年度任务数相适应，与预算投资额相匹配。

- (二)项目管理情况分析

- 1.资金管理

（1）资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况。

2023年安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目发行专项债券20000万元，2023年收到专项债券资金20000万元，截至2023年12月31日，实际支出专项债券资金14885万元，专项债券资金拨付率100%，资金预算执行率为74.42%，专项债券资金拨付到位和支出进度与项目建设进度相匹配，在一定程序上保障了项目的实施。

- 资金使用合规性

- 项目均制定了财务管理制度，基本按照国家财经法规和财务管理制度、债券资金管理的有关规定、项目融资平衡方案或相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用资金，项目的资金拨付有完整审批程序和手续；但财政部驻安徽监管局在审查时发现专项债券资金在实施过程中，有部分资金未按照规定用途或履行拨付程序，截至目前已经按照相关要求完成整改。

- 还本付息

- 项目均及时缴纳了应当承担的专项债利息；暂未发现存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况；专项债券期限与项目建设运营期限基本匹配。

2.项目实施

（1）管理制度健全有效性

各项目制定了建设环节管理制度，基本可以保障项目顺利实施，但制定的项目管理制度较零散，且部分项目有关运营、资产管理等方面的制度有所缺失。

- 项目质量控制

- 项目已编制项目实施计划，制定了相应的项目质量要求或标准；并采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，但项目的调整审批手续存在欠完备之处。

- 资产管理

- 项目主管部门履行了资产运营维护责任；会计核算基本规范；国有资产按规定用途使用，暂未发现存在抵质押的情况；目前项目尚未竣工，暂无完整资产备案和产权登记等。

3.问题整改及信息公开

（1）问题整改：项目对财政部门、发改部门、审计部门等反映的问题基本做到了及时制定整改方案，并及时进行整改。

（2）信息公开：项目基本根据国家法律法规和财政部、省委省政府的相关规定，向社会公开债券资金使用情况、债券资金存续情况、债券资金调整用途情况、以及发生可能影响其收益与融资平衡能力等重大事项。

- （三）项目产出情况分析

- 1.资产形成情况

- 按照相关批复和项目实施方案开展了工作，因受实施内容调整及其他因素的影响，未能全部按计划形成相应数量的国有资产。

- 2.质量达标率

- 基本按照批复的建设规模和建设内容、既定的质量标准开展工作，已完成项目均需通过竣工验收，质量达标后方能投入使用，暂未发现存在重大质量不达标的项目或建设事项。

- 3.建设进度

- 通过比较项目的计划进度和实际进度，发现项目进度管理较为滞后，部分项目超出合同约定工期。

- 4.建设成本情况

- 因项目基本尚在建设期，暂无法得知项目的实际建设成本（或实际运营成本）。

- （四）项目效益情况分析

1.经济效益

依据“安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目专项债券项目收益与融资自求平衡专项评价报告”相关评估结论，该项目预计收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。

2.社会可持续发展

项目的实施，有利于资源优化配置，拉动区域经济增长，促进当地的经济发展、环境保护、社会就业和居民收入提高，对促进当地国民经济可持续发展和生态环境保护，改善生存环境条件产生积极的影响。同时，我们随机对20名社会公众进行的调查问卷，有100%的调查对象，对该项目的实施表示非常满意或满意。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目进度管理较为滞后，部分项目超出合同约定工期。

2.项目单位未设立专门账簿，核算项目资金。

- 3.建设单位未能按照档案管理的规定收集、整理、保管工程档案资料。

- 六、下一步改进建议

- 1.项目单位应严格按照相关约定或合同要求，及时跟进项目建设，确保项目按预定工期进行。

- 2.尽快建立专门账簿，核算专项资金。

3.督促建相关部门按工程档案管理规定进行档案管理，并于工程移交时向实施单位移交档案。

七、其他需要说明的问题

无