| 淮北临涣化工园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安徽省转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  | 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 应急管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 安徽省应急管理厅 |  |  |  | 资金使用单位 | 重点化工产业聚集区（化工园区） |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A×100%) |
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 3649 | 1800 |  |  | 49.33% |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  | 1800 | 1800 |  |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 |  |  | 1849 | 0 |  |  | 0% |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 |  |  | 按照各化工园区安全风险情况以及编制上报的项目实施方案予以分配 |  |  |  | 无 |
|  |  | 下达及时性 |  |  | 快速、及时下达 |  |  |  | 无 |
|  |  | 拨付合规性 |  |  | 按照规定程序和标准下拨 |  |  |  | 无 |
|  |  | 使用规范性 |  |  | 按照《安徽省中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金管理实施细则》使用，确保合法合规 |  |  |  | 无 |
|  |  | 执行准确性 |  |  | 严格执行资金管理有关规定，确保资金管理准确有效 |  |  |  | 无 |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  | 及时制定绩效目标和开展绩效自评工作 |  |  |  | 无 |
|  |  | 支出责任履行情况 |  |  | 严格按照上级文件精神执行，对资金使用情况进行检查，确保专款专用。 |  |  |  | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |  |  |  |  | 已完成重大风险防控项目软件平台搭建，硬件服务器及相关采集设备已经完成安装，公共区域易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备正在安装；平台现已接入22家化工企业数据动静态数据（其中重大危险源企业13家，非重大危险源企业9家），并建立企业端登录入口；危险化学品安全预防控制体系全年通过安全管家服务共计发现隐患2517条，并跟踪闭环，大幅提升危险化学品重大安全风险管控能力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 |  | 数量指标 | 建设聚集区安全风险智能化管控平台 |  | 1个 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 聚集区安全风险智能化管控平台功能模块 |  | ≥6个 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 聚集区内化工企业平台接入聚集区平台率 |  | ≥90% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 公共区域检测监控设备覆盖率 |  | ≥80% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 易燃易爆有毒有害气体泄露监测管控设备建设任务完成率 |  | ≥80% | 未完成 | 设备已在已采购，正在发货中，预计四月底完成安装调测。 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 安全等保 |  | 2.0三级 | 未完成 | 目前已经完成测评资料提交，测评已经开始，待测评完成后整改到位完成等保2.0三级要求，预计四月底完成。 |  |
|  |  |  |  | 网络延迟、响应时间和稳定性 |  | 达到指南要求 | 达到指南要求 |  |  |
|  |  |  |  | 预警响应率 |  | ≥95% | 100% |  |  |
|  |  |  |  | 基本功能建成率 |  | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤1年 | 10个月 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 园区重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 大幅提升 |  |  |
|  |  |  |  | 园区内企业重大安全风险数字化管控水平 |  | 大幅提升 | 大幅提升 |  |  |
|  | 满意度指标 |  | 服务对象 满意度指标 | 聚集区内企业满意度 |  | ≥90% | 95% |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |