安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2023年度部门决算
2024年9月

目  录
第一部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责编制煤化工基地详细规划和经济发展规划；
（二）按规定权限审批或审核煤化工基地的投资项目；

（三）统一规划、管理进园项目和煤化工基地内的基础设施及公共设施建设；

（四）协调有关部门为进园项目提供相关服务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
具体情况见下表：

	序号
	单位名称

	1
	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会


第二部分 安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计28273.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计28273.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计减少44425.65万元，下降61.11%，主要原因：一是今年收到专项债20000万元，较2022年减少21900万元；二是近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21684.43万元，其中：财政拨款收入1665.29万元，占7.68%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入20019.14万元，占92.32%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计21469.38万元，其中：基本支出499.54万元，占2.33%；项目支出20969.84万元，占97.67%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7216.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7216.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计减少19440.38万元，下降72.93%，主要原因是近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3254.02万元，与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19272.08万元，下降85.55%。主要原因是近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3254.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.57万元，占18.30%;公共安全（类）支出268.25万元，占8.24%；科学技术（类）支出259.15万元，占7.96%；社会保障和就业（类）支出100万元，占3.07%；节能环保（类）支出793.05万元，占24.37%；城乡社区（类）支出1124.77万元，占34.57%；自然资源海洋气象等（类）支出75.52万元，占2.32%；住房保障（类）支出37.71万元，占1.16%。占比值因四舍五入可能存在误差。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21226.95万元，支出决算为3254.02万元，完成年初预算的15.33%。决算数小于预算数的主要原因:一是近期园区企业原材料成本上涨，利润缩减，导致园区税收收入大幅下降；二是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。其中:基本支出499.54万元，占15.35%；项目支出2754.48万元，占84.65%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1646万元，支出决算为447.98万元，完成年初预算的27.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的5.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为187.49万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的3.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低行政运行成本。

4.一般公共服务（类）财务事务（款）其他财务事务支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为0.46万元，决算数小于预算数的主要原因是今年部分预算项目未开展。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为507万元，支出决算为112.49万元，完成年初预算的22.19%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，厉行节约，压减公务接待费等支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为93万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0.39%，决算数决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作要求，厉行节约，压减培训费等支出。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的12.24%，决算数小于预算数的主要原因是今年部分预算项目未开展。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为319万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，故需要减少支出保持收支平衡。

9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3045.82万元，支出决算为268.25万元，完成年初预算的8.81%，决算数小于预算数的主要原因是园区企业原材料成本上涨，利润减少，园区税收大幅缩减，根据“以收定支”的原则，压减安全执法经费、培训费的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为870万元，支出决算为259.16万元，完成年初预算的29.79%，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，故需要减少支出保持收支平衡。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为90.63万元，完成决算数大于预算数的主要原因是此项支出有一般转移性收入指标保障，故不在部门本级预算列支。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的3.75%，决算数小于预算数的主要原因是今年工作调动，人员减少。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为6041万元，支出决算为793.05万元，完成年初预算的13.13%，决算数小于预算数的主要原因是今年管廊公司浓盐水补贴等支出减少。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3431万元，支出决算为149.61万元，完成年初预算的4.36%，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，故需要减少支出保持收支平衡。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为400万元，支出决算为30.75万元，完成年初预算的7.69%，决算数小于预算数的主要原因是当年收入骤减，故需要减少支出保持收支平衡。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3212.64万元，支出决算为944.41万元，完成年初预算的29.40%，决算数小于预算数的主要原因是今年公用工程运维费用支出减少。

17.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为440万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的17.16%，决算数小于预算数的主要原因是今年部分预算项目未开展。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的18.86%，决算数小于预算数的主要原因是今年工作调动，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出499.54万元，其中：人员经费357.54万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费142万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会机关运行经费支出142万元，比2022年减少233.95万元，下降62.23%，主要原因是坚持树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员政府采购支出总额495.39万元，其中：政府采购货物支出172.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出322.45万元。授予中小企业合同金额495.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员无公务车辆。
关于2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金12592.83万元。从评价情况看，我委2023年19个项目绩效自评客观真实，项目支出指标设定较为清晰准确，绩效指标比较完整，基本实现了绩效目标表中的产出、效益、满意度等指标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。进行评价结果显示，项目绩效评价得分99.8分，整体评价良好。我委攻坚克难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，严格支出顺序，保障重点项目支出，基本实现设定的绩效目标任务。

组织对“皖北承接产业转移集聚区建设项目”、“支持工业经济发展项目”、“工程建设专项”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金4611万元，以上项目由项目实施部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，政策资金有力推动园区企业运行，完善园区基础设施建设，提高企业科技创新能力，为企业带来良好发展，基本实现年初既定工作目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
煤化工基地在2023年度部门决算中反映“智慧物联园区基础设施及配套提升”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效自评综述：根据年初设定的评价指标体系，项目得分85.65分，评价等级为“良”。

项目总投资182000万元，项目计划申请政府债券138000万元，其余44000万元全部由项目单位自筹解决。截止2023 年 12月31日，项目累计支出99200万元，其中专项债资金支出66800万元。截至2023年底专项债券实际发行71900万元。2025年全部按计划完成项目建设，项目总投资控制在预算范围内。项目通过集中采购（或其他）措施，成本节约率≥5%，园区企业和当地人民群众满意度≥80%。实施单位在项目建设运行管理过程中基本能够贯彻国家的各项政策法规，执行政府既定方针，遵照要求落实各项审批、招标采购程序，通过执行项目监督管理的质量、安全、投资控制等各项控制措施，对保障项目按质、按量完成起到了重要作用。项目实施中无重大施工质量、安全事故。项目单项工程建设竣工部分全部通过了相关单位的验收，项目监管有力，基本完成了建设期设定目标。专项债发行申请合规，债务风险防控管理完善，专项债资金使用管理规范。存在的主要问题：一是项目进度管理较为滞后。项目形成的29项资产共6项在合同约定工期范围内完成，20项超出合同约定工期；二是竣工工程未做财务决算。项目形成99200万元资产，其中24100万元资产已转入固定资产，但尚未进行财务决算；三是档案管理不规范。建设单位未能按照档案管理的规定收集、整理、保管工程档案资料。下一步改进措施：一是及时筹集资金。进度滞后的主要原因之一为资金不能按合同支付，建议实施单位建设资金及时筹集到位，保障工

程工期进度；二是及时进行财务决算。建议实施单位按《中华人民共和国财政部令第81号——基本建设财务规则》“项目建设单

位在项目竣工后，应当及时编制项目竣工财务决算，并按照规定报送项目主管部门”的规定进行财务决算；三是加强档案管理。建议建设单位按工程档案管理规定进行档案管理，并于工程移交时向实施单位移交档案。

智慧物联园区基础设施及配套提升项目的《项目支出绩效自评表》
	项目支出绩效自评表 

	（2023年度）

	项目名称
	安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地智慧物联园区基础设施及配套提升项目

	主管部门
	安徽淮北新型煤化工合成材料基地管委会
	实施单位
	财政金融局

	项目资金
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	分值
	执行率（B/A)
	得分

	
	年度资金总额：
	20000
	20000
	14886
	7
	74.43%
	7

	
	 其中：本年财政拨款
	
	
	
	
	
	

	
	    上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	       其他资金
	20000
	20000
	14886
	7
	74.43%
	7

	年度总体目标完成情况
	预期目标
	实际完成情况

	
	园区智慧信息中心：综合服务中心完成研发楼换乘中心配套建设
	完成研发楼观光玻璃安装。康体中心保温、屋面工程及管道安装。综合楼窗户及玻璃安装、防火门安装、雨棚安装，电梯完成6台、消防管道结束，室外工程雨污管道结束，水稳完成。换乘中心沥青铺设完成。

	年度绩效指标完成情况
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产
出
指
标
(50分)
	数量指标
	指标1：电梯安装
	6台
	100%
	10
	10
	

	
	
	
	换乘中心建筑面积
	941.29
	完成
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	质量验收
	定性值
	达成预期目标
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按约定进度建设
	定性值
	部分达成预期
	10
	8
	项目建设调整，进度有所偏差

	
	
	成本指标
	是否在预算范围内规范使用
	是
	完成
	10
	10
	

	
	效
益
指
标
(30分)
	经济效益
指标
	本息覆盖倍数
	大于等于1.23
	持续提升
	6
	6
	

	
	
	社会效益
指标
	指标1： 是否带动直接或间接就业增长 
	是
	达成预期目标
	6
	6
	

	
	
	
	指标2：是否带动产业发展
	是
	达成预期目标
	6
	6
	

	
	
	生态效益
指标
	指标1：项目建设、运行过程中，建设、垃圾及污水处理及时妥当
	是
	达成预期目标
	6
	6
	

	
	
	可持续影
响指标
	指标1：持续发挥作用的期限
	对园区交通水平有很大提升
	持续提升
	6
	4
	项目刚刚建成，尚未完全投入使用

	
	满意度指标
(10分)
	服务对象
满意度指标
	指标1：项目主管单位对项目的满意程度
	95%
	部分达成预期目标
	5
	4
	

	
	
	
	指标2：社会群众对项目的满意程度
	95%
	部分达成预期目标
	5
	4
	

	总分
	
	
	100
	91
	


所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。
《2023年度支持科技创新有关政策奖补项目绩效评价报告》详见“附件3：2023年度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告”。
第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地管理委员会2023年度部门决算表
2.2023年度项目支出绩效自评表

  3.2023年度智慧物联园区基础设施及配套提升项目绩效评价报告
1
-50-

